ALTIVAX FAMILYPAY

Plan des Sprints V1 — 12 Sprints — ~28 semaines

Phase 1 : MVP Local (S0-S5)  •  Phase 2 : Cloud & Paiement (S6-S11)

📌 Conventions SP = Story Points (1 SP ≈ 1 jour-développeur) P1 = Critique ¦ P2 = Important ¦ P3 = Optionnel sprint ✅ = Jalon avec sauvegarde obligatoire (git tag + pg_dump) ⚠️ = Point d'attention critique

💚 PHASE 1 — MVP LOCAL Sprints 0 à 5 — ~14 semaines

Sprint 0 — Infrastructure & Fondations (✅ Jalon)

Objectif : Infrastructure complète, schéma BDD, RLS multi-tenant, i18n, tests.

| Tâche technique | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Monorepo : apps/payeur + apps/beneficiaire + apps/partenaire + apps/backend | 3 | P1 |
| Docker Compose : frontend×3 + backend + PostgreSQL + Redis + MinIO | 3 | P1 |
| Schéma Prisma : tenants, users, wallets, envelopes, transactions, partners, rules | 4 | P1 |
| RLS PostgreSQL + tests isolation tenant (critique service financier) | 3 | P1 |
| i18n dès Sprint 0 : react-i18next (FR V1, AR V2, EN V2) | 2 | P1 |
| Jest + Supertest : configuration tests API | 1 | P1 |
| Script backup : git tag + pg_dump + archivage | 1 | P1 |

⚠️ Schéma financier — Tables critiques Sprint 0 wallets : id, user_id, tenant_id, balance, currency (MAD), frozen envelopes : id, wallet_id, category, balance, max_amount, partner_ids[], rules_json transactions : id, from_wallet_id, to_wallet_id, envelope_id, amount, status, qr_code_id, partner_id, created_at (IMMUABLE) qr_codes : id, beneficiary_id, code, expires_at, used_at, amount_used rules : id, envelope_id, type, conditions_json, active ⚠️ La table transactions est IMMUABLE : aucun UPDATE, seulement INSERT ⚠️ Toute annulation = nouvelle transaction inverse (audit trail complet) → SP Total : 17 ¦ Durée : 2-3 semaines

Sprint 1 — Auth & Gestion Comptes (✅ Jalon)

Objectif : Inscription, login, KYC basique pour les 3 types d'utilisateurs.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que payeur, je veux créer un compte avec email/téléphone + vérification | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux me connecter avec 2FA (SMS ou authenticator) | 3 | P1 |
| En tant que partenaire, je veux créer mon compte marchand avec SIRET/RC | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux ajouter un bénéficiaire (enfant, ami) | 3 | P1 |
| En tant que partenaire, je veux être validé par ALTIVAX avant activation | 2 | P1 |
| En tant de dev, je veux le KYC basique : CNI + photo pour payeurs | 3 | P1 |
| En tant de dev, je veux le rate limiting sur /auth/* (5 req/min) | 1 | P1 |

Sprint 2 — Wallets & Enveloppes (✅ Jalon)

Objectif : Création et gestion des portefeuilles et enveloppes thématiques.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que payeur, je veux créer des enveloppes thématiques par catégorie | 4 | P1 |
| En tant que payeur, je veux allouer un budget à chaque enveloppe | 2 | P1 |
| En tant que payeur, je veux recharger le wallet via virement bancaire (simulé) | 3 | P1 |
| En tant que bénéficiaire, je veux voir mes soldes par enveloppe | 2 | P1 |
| En tant que payeur, je veux créer des règles de recharge automatique | 3 | P2 |
| En tant que payeur, je veux configurer les règles temporelles et de montant | 3 | P2 |

// Les 6 catégories d'enveloppes V1 export const ENVELOPE_CATEGORIES = { FOOD: { icon: '🍕', label: 'Nourriture', color: '#f97316' }, HEALTH: { icon: '💊', label: 'Santé', color: '#10b981' }, CLOTHES: { icon: '👗', label: 'Vêtements', color: '#8b5cf6' }, EDUCATION: { icon: '📚', label: 'Éducation', color: '#3b82f6' }, LEISURE: { icon: '🎮', label: 'Loisirs', color: '#f59e0b' }, GENERAL: { icon: '💰', label: 'Général', color: '#6b7280' }, };

Sprint 3 — QR Code & Paiement Partenaire (✅ Jalon critique)

Objectif : Le flux de paiement complet fonctionne de bout en bout.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que bénéficiaire, je veux générer un QR Code dynamique (valide 60s) | 4 | P1 |
| En tant que partenaire, je veux scanner le QR et saisir le montant | 3 | P1 |
| En tant de dev, je veux la transaction traitée en < 3 secondes | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux une notification push immédiate après paiement | 2 | P1 |
| En tant de dev, je veux la vérification des règles avant autorisation | 4 | P1 |
| En tant que partenaire, je veux le fallback Code PIN si pas de QR | 2 | P1 |
| En tant de dev, je veux les transactions immuables (INSERT only) | 2 | P1 |

// Flux de paiement — 7 étapes en < 3 secondes 1. Bénéficiaire génère QR (JWT signé, exp: 60s, one-use) 2. Partenaire scanne + saisit montant 3. Backend décode et valide le JWT 4. Vérification règles : horaire OK ? montant OK ? partenaire autorisé ? 5. Vérification solde enveloppe ≥ montant 6. Transaction atomique PostgreSQL : BEGIN → débit wallet bénéficiaire → crédit wallet partenaire → INSERT transaction → marquer QR comme utilisé → COMMIT 7. Notifications push : bénéficiaire (succès) + payeur (alerte) + partenaire (confirmation)

Sprint 4 — Demandes de fonds & Mode Occasion

Objectif : Interactions sociales famille + cagnotte pour occasions spéciales.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que bénéficiaire, je veux envoyer une demande de fonds avec message | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux approuver ou refuser une demande | 2 | P1 |
| En tant que payeur, je veux créer une occasion (anniversaire, Aïd...) | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux inviter des proches à contribuer à l'occasion | 3 | P2 |
| En tant de dev, je veux les notifications en temps réel (WebSocket) | 2 | P1 |
| En tant que bénéficiaire, je veux créer un objectif d'épargne | 2 | P3 |

Sprint 5 — Dashboard & Rapports (✅ Jalon Phase 1)

Objectif : Tableaux de bord complets pour les 3 profils. Clôture Phase 1.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que payeur, je veux voir tous mes soldes en une vue consolidée | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux l'historique complet avec filtres | 3 | P1 |
| En tant que partenaire, je veux mes statistiques : transactions, panier moyen | 3 | P1 |
| En tant que payeur, je veux exporter mon relevé mensuel en PDF | 2 | P2 |
| En tant que partenaire, je veux voir les heures de pointe de ma clientèle | 2 | P2 |

✅ Checkpoint Phase 1 — MVP fonctionnel □ 3 apps opérationnelles (payeur, bénéficiaire, partenaire) □ Wallets et enveloppes thématiques fonctionnels □ QR Code dynamique + paiement partenaire < 3 secondes □ Règles intelligentes actives (horaire, montant, partenaire) □ Notifications temps réel (WebSocket) □ RLS multi-tenant : 100% passants □ Transactions immuables + audit trail complet □ SAUVEGARDE : git tag familypay-v1-phase1 + pg_dump archivé → Durée Phase 1 : ~14 semaines

☁️ PHASE 2 — CLOUD & PAIEMENT RÉEL Sprints 6 à 11 — ~14 semaines

Sprint 6 — Déploiement VPS + Portainer (✅ Jalon)

Objectif : Migration vers VPS OVH avec Portainer — infrastructure de production.

| Tâche | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Stacks Portainer : proxy + data + files + app | 4 | P1 |
| Traefik + SSL Let's Encrypt (familypay.altivax.com) | 2 | P1 |
| CI/CD GitHub Actions → webhook Portainer | 3 | P1 |
| Monitoring : Sentry + UptimeRobot + alertes transactions échouées | 2 | P1 |
| Sauvegardes automatiques : cron pg_dump → ATS Backup PBS | 2 | P1 |
| Streaming replication PostgreSQL (RPO < 1h) | 3 | P1 |

Sprint 7 — Intégration Paiement Réel (✅ Jalon critique)

Objectif : Les recharges wallet passent par un vrai processeur de paiement marocain.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que payeur, je veux recharger mon wallet par carte bancaire (CMI) | 5 | P1 |
| En tant que payeur, je veux recharger par virement bancaire (RIB ALTIVAX) | 3 | P1 |
| En tant de dev, je veux les webhooks de paiement (succès, échec, remboursement) | 3 | P1 |
| En tant de dev, je veux la ségrégation des fonds (compte séquestre) | 4 | P1 |
| En tant de dev, je veux l'AML basique : détection transactions suspectes | 3 | P1 |

⚠️ Intégration CMI — Centre Monétique Interbancaire Maroc CMI est le principal processeur de paiement en ligne au Maroc. Processus d'intégration : 1. Dossier commercial CMI (KBIS/RC + agrément BAM ou partenariat bancaire) 2. Environnement de test CMI (sandbox) 3. Intégration API CMI (REST ou SDK PHP/Java/Node) 4. Tests + certification CMI 5. Passage en production (délai total : 4-8 semaines) Alternative si CMI bloqué : Stripe Maroc (disponible) ou PayDunya (Afrique)

Sprint 8 — Réseau Partenaires & Programme Fidélité

Objectif : Onboarding partenaires + système de points cross-enseignes.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant que partenaire, je veux m'inscrire et configurer mon catalogue | 3 | P1 |
| En tant de dev, je veux le processus validation partenaire (back-office admin) | 2 | P1 |
| En tant que bénéficiaire, je veux gagner des points à chaque achat | 3 | P2 |
| En tant que payeur, je veux voir les partenaires sur une carte (géolocalisation) | 3 | P2 |
| En tant que partenaire Premium, je veux être mis en avant dans l'app | 2 | P3 |
| En tant de dev, je veux l'API partenaire pour intégration avec leur caisse | 3 | P2 |

Sprint 9 — Application Mobile Native

Objectif : Apps iOS et Android React Native pour payeur et bénéficiaire.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant qu'utilisateur, je veux une app mobile native (iOS + Android) | 5 | P1 |
| En tant qu'utilisateur, je veux l'authentification biométrique | 3 | P1 |
| En tant que bénéficiaire, je veux le QR Code accessible en 1 tap | 2 | P1 |
| En tant que payeur, je veux les notifications push natives | 2 | P1 |
| En tant que bénéficiaire < 12 ans, je veux une interface simplifiée colorée | 3 | P2 |

Sprint 10 — Extension B2B (Tickets Repas Entreprise)

Objectif : Module employeur — concurrent direct Sodexo/Edenred au Maroc.

| User Story | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| En tant qu'entreprise, je veux créer des comptes pour mes employés | 3 | P1 |
| En tant qu'entreprise, je veux allouer un budget repas mensuel par employé | 3 | P1 |
| En tant qu'entreprise, je veux restreindre aux restaurants partenaires | 2 | P1 |
| En tant qu'employé, je veux utiliser mon solde repas chez les partenaires | 2 | P1 |
| En tant qu'entreprise, je veux les rapports d'utilisation pour comptabilité | 2 | P2 |

Sprint 11 — Sécurité, Conformité & Lancement (✅ Jalon Final)

| Tâche | SP | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Audit sécurité OWASP Top 10 | 3 | P1 |
| Conformité CNDP : consentements, export données, droit à l'oubli | 3 | P1 |
| KYC complet : vérification CNI + liveness check (intégration Smile ID ou iDenfy) | 4 | P1 |
| AML avancé : règles de détection fraude (montants atypiques, géo, fréquence) | 3 | P1 |
| Tests de charge : 10 000 transactions simultanées | 3 | P1 |
| Documentation utilisateur + FAQ + centre d'aide | 2 | P2 |
| Lancement : Product Hunt + LinkedIn + presse marocaine | 2 | P2 |

✅ Checkpoint Final — Lancement ALTIVAX FamilyPay □ 3 apps (payeur, bénéficiaire, partenaire) en production □ Intégration CMI : recharges wallet réelles fonctionnelles □ Ségrégation des fonds conforme BAM □ KYC complet + AML basique actifs □ QR Code dynamique + Code PIN fonctionnels □ Programme fidélité cross-enseignes actif □ Tests de charge : 10 000 tx simultanées validées □ Monitoring : Sentry + UptimeRobot + alertes fraude □ Sauvegardes : pg_dump horaire + ATS Backup PBS □ SAUVEGARDE FINALE : git tag familypay-v1-production → TOTAL : 12 sprints — ~28 semaines