ALTIVAX

FamilyPay

Suivi des Sprints — Version 2.0

14 Sprints  |  ~34 semaines  |  11 jalons de validation

Révisé le 2 mai 2026  —  contact@altivax.com

Légende des phases :

| Phase 0 — Fondations (S0a-S0c) | Phase 1 — MVP Local (S1-S5) | Phase 1.5 — Beta Fermé (S5.5) | Phase 2 — Cloud & Prod (S6-S12) |
| --- | --- | --- | --- |

# Tableau de Bord — Vue Globale

Remplissez les dates de début/fin et mettez à jour le statut au fil de l'avancement.

| Sprint | Nom du sprint | Phase | Semaines | SP | Jalon | Statut | Date début | Date fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0a | Monorepo & Infrastructure Docker | Phase 0 | S1-2 | 9 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S0b | Schéma BDD, RLS & Tests Financiers | Phase 0 | S3-4 | 10 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S0c | Design System & Wireframes UX | Phase 0 | S3-5 | 8 |  | ○ A faire |  |  |
| S1 | Auth, KYC & Gestion Bénéficiaires | Phase 1 | S6-7 | 18 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S2 | Wallets, Enveloppes & Règles | Phase 1 | S8-10 | 17 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S3 | QR Code Dynamique & Paiement | Phase 1 | S11-13 | 22 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S4 | Demandes de Fonds & Cagnotte | Phase 1 | S14-15 | 16 |  | ○ A faire |  |  |
| S5 | Dashboards & Rapports | Phase 1 | S16-17 | 14 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S5.5 | Beta Test Fermé & Ajustements | Phase 1.5 | S18-19 | — | 🎯 | ○ A faire |  |  |
| S6 | Déploiement VPS + Portainer | Phase 2 | S20-21 | 15 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S7 | Intégration Paiement Réel (CMI) | Phase 2 | S22-24 | 18 | ✅ | ○ A faire |  |  |
| S8 | Application Mobile React Native | Phase 2 | S25-27 | 20 |  | ○ A faire |  |  |
| S9 | Programme Fidélité Cross-Enseignes | Phase 2 | S28-29 | 13 |  | ○ A faire |  |  |
| S10 | Extension B2B (Tickets Repas) | Phase 2 | S30-31 | 14 |  | ○ A faire |  |  |
| S11 | Onboarding Partenaires & Go-to-Market | Phase 2 | S32-33 | 12 |  | ○ A faire |  |  |
| S12 | Sécurité, Audit Final & Conformité BAM | Phase 2 | S34 | 16 | ✅ | ○ A faire |  |  |

# Actions Parallèles — Réglementation & Business

Ces actions doivent être menées en parallèle des sprints — ne pas attendre.

| Action réglementaire / business | Déclencher à | Délai attendu | Statut | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépôt dossier CMI (Centre Monétique Interbancaire) | Sprint 0c | 4-8 semaines | ○ A faire |  |
| Contact CIH Bank / Attijariwafa — partenariat bancaire BAM | Sprint 0c | 3-6 mois | ○ A faire |  |
| Enregistrement CNDP — registre des traitements | Sprint 0c | 2-4 semaines | ○ A faire |  |
| Recrutement familles & partenaires beta (20-50 familles, 5-10 partenaires) | Sprint 4 | — | ○ A faire |  |
| Certification CMI sandbox → production | Sprint 6 | 2-4 semaines | ○ A faire |  |
| Désignation DPO (Délégué Protection Données) | Sprint 1 | — | ○ A faire |  |

# Phase 0 — Fondations

Objectif : Infrastructure irréprochable avant d'écrire une seule ligne de code métier.

## 🐳 Sprint 0a — Monorepo & Infrastructure Docker

| Durée | 1.5 semaine | SP Total | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Monorepo Turborepo : apps/payer + apps/beneficiary + apps/partner + apps/backend | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Docker Compose : frontend×3 + backend + PostgreSQL 16 + Redis 7 + MinIO | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | GitHub Actions CI : lint + test + build sur chaque PR | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Script backup automatique : git tag + pg_dump + archivage | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | .env.example documenté (tous les secrets requis listés) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | docker compose up lance tous les services sans erreur |
| --- | --- |
| ☐ | CI passe sur un PR vide (lint + test + build) |
| ☐ | Script backup fonctionne et crée un tag git |
| ☐ | git tag familypay-sprint-0a-complete |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Incompatibilités versions Node/PostgreSQL | Moyen | Fixer les versions exactes dans docker-compose.yml |
| OneDrive sync conflit avec node_modules | Faible | Ajouter node_modules dans .gitignore + exclure OneDrive |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🗄️ Sprint 0b — Schéma BDD, RLS & Tests Financiers

| Durée | 1.5 semaine | SP Total | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Schéma Prisma : tenants, users, wallets, envelopes, transactions, qr_codes, rules, partners | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | RLS PostgreSQL multi-tenant : politique d'isolation par tenant_id | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Tests RLS : wallet tenant A invisible depuis tenant B (CRITIQUE) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Trigger PostgreSQL prevent_transaction_update (immuabilité) | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Contrainte CHECK (balance >= 0) sur wallets et envelopes | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | i18n configuré dès S0b : react-i18next (FR V1, AR/EN placeholders) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | 100% des tests RLS passent (isolation multi-tenant prouvée) |
| --- | --- |
| ☐ | Trigger immuabilité actif : toute tentative d'UPDATE sur transactions échoue |
| ☐ | Contrainte balance >= 0 testée avec tentative de débit > solde |
| ☐ | i18n configuré et fonctionnel dans les 3 apps |
| ☐ | git tag familypay-sprint-0b-complete |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Erreur de conception schéma → migration douloureuse | Élevé | Valider le schéma Prisma avec l'équipe AVANT la migration |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🎨 Sprint 0c — Design System & Wireframes UX ✨

| Durée | 2 semaines | SP Total | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Wireframes Figma : App Payeur (bénéficiaires, enveloppes, tableau de bord) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Wireframes Figma : App Bénéficiaire (wallet, QR Code, demande de fonds) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Wireframes Figma : Interface Partenaire (scan QR, confirmation, historique) | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Design system : couleurs ALTIVAX, typographie, composants (boutons, cartes) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Validation flux critique paiement QR end-to-end (prototype Figma clickable) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Wireframes des 3 apps validés par le décideur produit |
| --- | --- |
| ☐ | Design system exporté en tokens CSS / Tailwind config |
| ☐ | Flux paiement QR déroulé sans ambiguïté |
| ☐ | Dossier CMI déposé (ou en cours de dépôt) |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

# Phase 1 — MVP Local

Objectif : Produit fonctionnel de bout en bout, utilisable par des familles et partenaires pilotes.

## 🔐 Sprint 1 — Auth, KYC & Gestion Bénéficiaires

| Durée | 2 semaines | SP Total | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Payeur : inscription email/téléphone + vérification OTP | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : connexion avec 2FA (SMS ou authenticator) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : création compte marchand avec RC/SIRET | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : validation par ALTIVAX avant activation | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : ajouter bénéficiaire par email, téléphone OU QR Code d'invitation | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : définir relation (enfant, ami, employé) + photo + pseudo | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : suspendre / activer / supprimer un bénéficiaire | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : KYC basique — upload CNI + selfie (stockage MinIO) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : rate limiting /auth/* — 5 req/min par IP (Redis) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Inscription + login fonctionnels pour les 3 rôles (payeur, bénéficiaire, partenaire) |
| --- | --- |
| ☐ | QR Code d'invitation bénéficiaire testé bout en bout |
| ☐ | KYC upload CNI opérationnel (MinIO) |
| ☐ | Consentement CNDP affiché et enregistré à l'inscription |
| ☐ | Consentement parental obligatoire si bénéficiaire mineur |
| ☐ | git tag familypay-sprint-1-complete |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Délai OVH SMS pour 2FA | Moyen | Prévoir Twilio comme fallback SMS |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 💰 Sprint 2 — Wallets, Enveloppes & Règles Intelligentes

| Durée | 2.5 semaines | SP Total | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Payeur : créer enveloppes (Food, Santé, Vêtements, Éducation, Loisirs, Général) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : allouer budget + restreindre à des partenaires spécifiques | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : recharger wallet via virement bancaire (simulé Phase 1) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Bénéficiaire : voir soldes par enveloppe (UI claire, adaptée enfants) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : règle temporelle — actif uniquement entre heures X et Y | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : règle montant — max X MAD/transaction + max Y MAD/jour | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : règle recharge automatique mensuelle/hebdomadaire | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : report du solde non utilisé (oui/non configurable) | 1 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : RulesEngine.canProcess() — validateur avant toute transaction | 3 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | 6 catégories d'enveloppes créables et configurables |
| --- | --- |
| ☐ | Rules Engine couvre : temps, montant, partenaire, plafond journalier |
| ☐ | 15+ cas de test Rules Engine passants |
| ☐ | git tag familypay-sprint-2-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 📱 Sprint 3 — QR Code Dynamique & Paiement Partenaire 🚨

| Durée | 2.5 semaines | SP Total | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Bénéficiaire : générer QR Code dynamique (JWT signé, valide 60s, usage unique) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : scanner QR + saisir montant → confirmation instantanée | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : transaction atomique PostgreSQL (débit+crédit+log = tout ou rien) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : vérification RulesEngine AVANT autorisation de paiement | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : transaction traitée en < 3 secondes end-to-end (mesuré) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : notification push immédiate après paiement (FCM) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : fallback Code PIN 6 chiffres si pas de QR scanner | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : test de charge — 100 QR générés simultanément (NOUVEAU) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : test replay attack — QR déjà utilisé doit être rejeté (NOUVEAU) | 1 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : INSERT only sur transactions — aucun UPDATE possible (trigger actif) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Paiement end-to-end < 3 secondes mesuré en conditions réelles |
| --- | --- |
| ☐ | Test QR expiration 60s : passe |
| ☐ | Test QR usage unique : le 2ème usage échoue |
| ☐ | Test replay attack : impossible de rejouer un QR capturé |
| ☐ | Test atomicité : rollback total si partenaire invalide |
| ☐ | Audit log actif sur toutes les transactions (succès ET échec) |
| ☐ | git tag familypay-sprint-3-complete |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Latence Redis > 3s en pic de charge | Critique | Benchmark Redis avant prod, prévoir pipeline Redis |
| JWT QR intercepté (Man-in-the-Middle) | Critique | HTTPS obligatoire + nonce unique par QR + TTL 60s strict |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🎁 Sprint 4 — Demandes de Fonds, Cagnotte & Épargne

| Durée | 2 semaines | SP Total | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Bénéficiaire : envoyer demande de fonds avec message et motif | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : approuver ou refuser une demande (avec commentaire optionnel) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : créer une occasion (anniversaire, Aïd, Noël, rentrée) + montant + date | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : inviter proches à contribuer (cagnotte familiale multi-contributeurs) | 3 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : notifications temps réel WebSocket / Socket.io (< 1 seconde) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Bénéficiaire : créer objectif d'épargne avec barre de progression (NOUVEAU) | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Bénéficiaire : badge de récompense quand objectif atteint (NOUVEAU) | 1 | P3 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Flux demande → approbation → crédit wallet testé bout en bout |
| --- | --- |
| ☐ | Cagnotte multi-contributeurs opérationnelle |
| ☐ | Notification WebSocket reçue en < 1 seconde |
| ☐ | git tag familypay-sprint-4-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 📊 Sprint 5 — Dashboards, Rapports & Clôture Phase 1

| Durée | 2 semaines | SP Total | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Payeur : vue consolidée tous les soldes bénéficiaires + enveloppes | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : historique complet avec filtres (date, bénéficiaire, catégorie) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : stats (CA journalier, panier moyen, taux de refus) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : export relevé mensuel PDF | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire : carte de chaleur heures de pointe | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : monitoring Redis (QR codes actifs, dashboard interne) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | 3 apps opérationnelles (payeur, bénéficiaire, partenaire) |
| --- | --- |
| ☐ | QR Code dynamique + paiement < 3 secondes |
| ☐ | Règles intelligentes actives (horaire, montant, partenaire) |
| ☐ | Notifications temps réel WebSocket |
| ☐ | RLS multi-tenant : 100% tests passants |
| ☐ | Transactions immuables + audit trail complet |
| ☐ | i18n FR complet, placeholders AR/EN |
| ☐ | git tag familypay-v1-phase1 + pg_dump archivé |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

# Phase 1.5 — Beta Fermé

Décision go/no-go avant tout investissement cloud.

## 🧪 Sprint 5.5 — Beta Test Fermé & Ajustements

| Durée | 2 semaines | SP Total | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Recrutement 20-50 familles pilotes (Casablanca / Rabat) | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Recrutement 5-10 partenaires pilotes (restaurant, pharmacie, épicerie) | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Déploiement environnement de staging (VPS léger temporaire) | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Sessions d'observation utilisateurs (enregistrées avec consentement) | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Collecte NPS utilisateurs (familles + partenaires) | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Correction bugs critiques remontés par les testeurs | 0 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Décision go/no-go Phase 2 (Direction ALTIVAX) | 0 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | NPS famille >= 7/10 |
| --- | --- |
| ☐ | Taux de succès paiement QR >= 95% |
| ☐ | Zéro bug bloquant sur la gestion financière |
| ☐ | Au moins 3 partenaires prêts à s'engager post-MVP |
| ☐ | GO Phase 2 validé par direction |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| NPS < 7 — expérience insatisfaisante | Critique | Identifier les pain points et corriger avant Phase 2 |
| Moins de 5 partenaires pilotes recrutés | Élevé | Démarcher directement 20 partenaires pour sécuriser 5 engagés |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

# Phase 2 — Cloud & Paiement Réel

Objectif : Passer en production avec un vrai processeur de paiement et des apps mobiles natives.

## ☁️ Sprint 6 — Déploiement VPS + Portainer

| Durée | 2 semaines | SP Total | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Stacks Portainer : proxy + data + files + app (4 stacks séparées) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Traefik + SSL Let's Encrypt (familypay.altivax.com) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | CI/CD GitHub Actions → webhook Portainer (déploiement auto < 5 min) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Monitoring : Sentry (erreurs) + UptimeRobot (disponibilité) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Sauvegardes cron : pg_dump → ATS Backup PBS | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Streaming replication PostgreSQL (RPO < 1h) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Alertes : transaction échouée, solde anormal, erreur 5xx | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | App accessible sur familypay.altivax.com avec SSL valide |
| --- | --- |
| ☐ | CI/CD : push main → déploiement auto en < 5 minutes |
| ☐ | Sauvegardes cron actives ET testées (restore testé !) |
| ☐ | Replication PostgreSQL active (test de failover) |
| ☐ | git tag familypay-sprint-6-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 💳 Sprint 7 — Intégration Paiement Réel — CMI 🚨

| Durée | 3 semaines | SP Total | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Payeur : recharger wallet par carte bancaire (intégration CMI sandbox → prod) | 5 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : recharger par virement bancaire (RIB ALTIVAX / compte séquestre) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : webhooks paiement CMI (succès, échec, remboursement — idempotents) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : ségrégation des fonds (compte séquestre isolé des fonds propres) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : AML basique — détection transactions suspectes | 3 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Paiement CB live fonctionnel (test avec carte réelle en sandbox CMI) |
| --- | --- |
| ☐ | Webhook CMI traité de manière idempotente (test de rejeu) |
| ☐ | Ségrégation fonds validée par comptable ou juriste |
| ☐ | Rapport AML mensuel généré automatiquement |
| ☐ | git tag familypay-sprint-7-complete |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Dossier CMI non finalisé | Critique | Dossier CMI déposé dès S0c — NE PAS ATTENDRE |
| Partenariat bancaire BAM non signé | Critique | Contact CIH/Attijariwafa dès S0c — prévoir fallback Stripe Maroc |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 📲 Sprint 8 — Application Mobile React Native

| Durée | 3 semaines | SP Total | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Setup React Native + Expo pour apps payeur + bénéficiaire | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partage des composants UI depuis le design system (S0c) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Caméra native pour scan QR Code (partenaire reste web tablette) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Push notifications FCM natives (iOS + Android) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Biométrie : Face ID / Touch ID pour validation paiement | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Deep links familypay:// pour invitations et partages | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Publication : TestFlight (iOS) + Google Play Console (beta) | 4 | P2 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Apps fonctionnelles sur iOS et Android (device réel + simulateur) |
| --- | --- |
| ☐ | Paiement QR testé sur device réel (iPhone + Android) |
| ☐ | Push notifications reçues sur les deux OS |
| ☐ | git tag familypay-sprint-8-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## ⭐ Sprint 9 — Programme Fidélité Cross-Enseignes

| Durée | 2 semaines | SP Total | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Dev : système de points (X points par MAD dépensé, taux configurable) | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Bénéficiaire : voir solde de points + historique | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Bénéficiaire : convertir points en solde wallet (taux configurable) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Partenaire Premium : bonus points x2 | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Payeur : voir les points cumulés de ses bénéficiaires | 2 | P2 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Points crédités automatiquement après chaque paiement |
| --- | --- |
| ☐ | Conversion points → MAD opérationnelle |
| ☐ | git tag familypay-sprint-9-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🏢 Sprint 10 — Extension B2B — Tickets Repas

| Durée | 2 semaines | SP Total | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Entreprise : création compte Pro avec RC + validation ALTIVAX | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Entreprise : créer des portefeuilles employés en masse (import CSV) | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Entreprise : allouer budget mensuel repas par employé | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Employé : utiliser allocation repas chez partenaires (même flow QR) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Entreprise : tableau de bord RH (consommation, partenaires fréquentés) | 2 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dev : facturation mensuelle automatique entreprise | 2 | P2 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Flow entreprise → employé → dépense opérationnel |
| --- | --- |
| ☐ | Import CSV employés fonctionnel (test avec 100 employés) |
| ☐ | Facturation auto entreprise générée et envoyée |
| ☐ | git tag familypay-sprint-10-complete |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🚀 Sprint 11 — Onboarding Partenaires & Go-to-Market ✨

| Durée | 2 semaines | SP Total | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Landing page partenaire : bénéfices, inscription, tarification | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Self-onboarding partenaire : inscription → validation → activation en < 48h | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Kit d'accueil partenaire : guide d'utilisation, QR affiché en caisse, stickers | 2 | P2 | ○ A faire |  |
| ☐ | Dashboard admin ALTIVAX : gestion partenaires, validation KYC, stats globales | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Intégration 1ère enseigne réelle (fast food ou pharmacie Casablanca) | 1 | P1 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Parcours self-onboarding partenaire testé de A à Z (< 48h) |
| --- | --- |
| ☐ | Au moins 1 partenaire réel activé en production |
| ☐ | Dashboard admin ALTIVAX opérationnel |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

## 🔒 Sprint 12 — Sécurité, Audit Final & Conformité BAM/CNDP

| Durée | 2 semaines | SP Total | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tâches & User Stories

| ✓ | Tâche / User Story | SP | Priorité | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Audit de sécurité : OWASP Top 10, injection SQL, XSS, CSRF | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Pentest : manipulation de solde, replay attacks, brute force, escalade droits | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Conformité CNDP : registre des traitements complet, DPO désigné | 3 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Conformité BAM : partenariat bancaire signé OU dossier agrément EP déposé | 4 | P1 | ○ A faire |  |
| ☐ | Documentation technique finale : API, architecture, procédures d'incident | 2 | P2 | ○ A faire |  |

Definition of Done

| ☐ | Zéro vulnérabilité critique dans le rapport de pentest |
| --- | --- |
| ☐ | Conformité CNDP documentée et validée |
| ☐ | Stratégie BAM actée (partenariat bancaire signé OU dossier déposé) |
| ☐ | SLA défini : 99.9% uptime, < 3s transactions, < 1h support critique |
| ☐ | git tag familypay-v1-launch + sauvegarde complète archivée |

Risques identifiés

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Vulnérabilité critique découverte en pentest | Critique | Bloquer le lancement jusqu'à correction + nouveau pentest |
| Agrément BAM non obtenu au moment du lancement | Critique | Option A : partenariat CIH Bank activé dès S0c |

Date de début : ________________   Date de fin : ________________   Validé par : ________________

# Métriques Clés à Suivre

| Métrique | Cible | Valeur actuelle | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai paiement QR end-to-end | < 3 secondes |  | Backend logs |
| TTL QR Code | = 60 secondes |  | Redis TTL |
| Tests RLS passants | 100% |  | Jest CI |
| Taux de succès paiement (beta) | >= 95% |  | Dashboard partenaire |
| NPS familles (beta) | >= 7/10 |  | Formulaire beta |
| Uptime production | >= 99.9% |  | UptimeRobot |
| Erreurs Sentry / semaine | < 10 critiques |  | Sentry dashboard |
| MRR Year 1 | 207 000 MAD |  | Stripe / CMI |

ALTIVAX FamilyPay  —  Document confidentiel  —  contact@altivax.com  |  altivax.com  |  +212 678 742 172